# Mall – Kontrollplan för ommålning av träfasad

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Entreprenör: *Trolleri Måleri AB*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Per Sevesson, 0700-00 00 00, info@straightslipper.se*
* Åtgärd: **Ommålning av träfasad**
* Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Per Sevesson, sökande*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Per Sevesson* | *PS* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *info@straightslipper.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Entreprenörer och utförare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post | Fysisk signatur (hela namnet) |
| *entreprenör/målare* | *Emmie Jörghensdottir* | *EJ* | *Trolleri Måleri HB* | *0700- 00 00 00* | *Emmie.jorghens@mail.se* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollpunkter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD ska kontrolleras:  Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./  Beskrivning/föreskrift/krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras? | I vilket skede ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
| Kontrollera att fuktkvot överstiger inte 16% | Fuktmätning | Högst 16% i fuktkvot | *EJ* | Protokoll | Innan målning av grundfärg |  |  |
| Kontrollera att grundfärg är målat | Visuell | Anvisningar på produkt | *EJ* | Foto | Innan målning av färdigfärg |  |  |
| Kontrollera att rätt typ av färdigfärg används | Visuell | Anvisningar på produkt | *EJ* | Foto | Innan målning av färdigfärg |  |  |
| Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt | Visuell | Anvisningar på produkt | *EJ* | Foto | Innan målning av grundfärg |  |  |

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande